## Slide 1: Gerenciando Projetos de Software com RUP
Lucas Nicacio do Nascimento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia

## Slide 2: Gerenciando Projetos de Software com RUP e PMBOK 1
INTRODUÇÃO Muito se fala em processo de desenvolvimento de software e todos já sabem de seu papel fundamental num projeto de desenvolvimento. Porém apenas a adoção de um bom processo de software não garantirá o sucesso do projeto, acima de tudo se faz necessário planejar e gerenciar todas as atividades envolvidas durante o ciclo de vida do projeto.

## Slide 3: RUP – Rational Unified Process.
O RUP não cobre todos os aspectos de gerência de projetos de software, como: recursos humanos, custo e orçamento, subcontratação e etc. Porém para os aspectos relacionados ao produto de software, o RUP descreve algumas das atividades e técnicas desempenhadas pelo gerente de projeto.

## Slide 4: O RUP recomenda que os gerentes de projeto adotem os seguintes passos para gerenciar efetivamente os riscos envolvidos no projeto de software:
:1. Identificar os riscos que ameaçam a qualidade do software final; 2. Analisar e definir prioridades para os riscos, estimando o impacto de cada um deles, caso venham ocorrer.; 3. Elaborar estratégias para evitar os riscos identificados; 4. Elaborar estratégias para diminuir os riscos; 5. Elaborar estratégias de contingência; 6. Revisar os riscos freqüentemente entre as iterações e nas fases subseqüentes. A lista dos riscos identificados servirá como base para a elaboração do plano de projeto e para a organização das iterações do projeto.

## Slide 5: Segundo o RUP um gerente de projeto de software deve realizar as seguintes atividades
Iniciar o novo projeto: Utilizando o documento de visão e o caso de negócio inicial, o gerente de projeto realiza uma estimativa de prazo, custo e retorno para o projeto;

## Slide 6
Definir e evoluir todos os elementos do Plano de Desenvolvimento de Software, que engloba: plano de iterações, plano de gerência de configuração, plano de métricas, plano de gerência de riscos, plano de documentação, plano de teste e etc.

## Slide 7
• Iniciar, executar e encerrar o projeto, uma fase ou uma iteração. Planejar com detalhes as atividades e objetivos de cada fase e de cada iteração.

## Slide 8
E ao final comparar os resultados obtidos com os resultados que eram esperados e que devem estar no plano de projeto, fase ou iteração.

## Slide 9
Monitorar o projeto através de revisões dos resultados, garantindo assim a conformidade com o plano de projeto e a qualidade do produto de software final.

## Slide 10: Gerência de Integração
Uma das atividades descritas no RUP, que deve ser realizada na fase de concepção, é a elaboração do Plano de Projeto. Segundo o RUP, o plano de projeto contém todas as informações necessárias para gerenciar efetivamente o projeto de software. “No ambiente moderno de desenvolvimento de software, é crucial ter uma visão compartilhada e dinâmica do projeto disponível para o time. Isto é o plano de projeto.”[2].

## Slide 11: (milestones)
Um plano de projeto de software pode ser desenvolvido através da realização das seguintes atividades: definição dos objetivos do projeto, definição das fases ou ciclo-de-vida, organizar o esforço necessário para cada fase, definir níveis de prioridades entre os riscos do projeto, definir os marcos (milestones) entre as fases , definir as iterações e organizar o cronograma das iterações.

## Slide 12: iteração
Além do plano de projeto o RUP também especifica a utilização de um plano de iteração. “...plano de iteração é um plano detalhado para um iteração específica. Ele contém os detalhes omitidos no plano global do projeto: artefatos, atividades, descrições, datas e esforço alocado.”[7].

## Slide 13: . Gerência de Escopo
Para esta área de conhecimento o RUP define a disciplina de requisitos (requirements workflow) que tem como função principal desenvolver uma visão do produto final do projeto.

## Slide 14: Gerência de tempo
Gerência de tempo, o RUP não estabelece atividades específicas, se limitando a citar algumas formas de otimização e organização do tempo para as iterações e fases que compõem o projeto. gerência de tempo

## Slide 15: Gerência de Custo
Esta visão abrangente dos custos do projeto é também chamada de “ciclo de vida do custo” (life-cycle costing). O RUP não aborda de forma conceitos ou técnicas especifcamente relacionados à gerência de custos de um projeto de software.

## Slide 16: 4.5. Gerência da Qualidade
O RUP não estabelece atividades ou papéis específicos relacionados a qualidade, cada membro da equipe que compõem o projeto é responsável pela qualidade. Porém o RUP determina que a verificação da qualidade deve ser um processo contínuo aplicado durante todo o projeto e que deve ser abordado de duas formas: qualidade do produto, relacionado à qualidade do sistema de software final e de todos os seus componentes; e qualidade do processo, relacionado com o grau de aceitação dos processos utilizados e com a qualidade dos artefatos produzidos pelos processos

## Slide 17: Gerência de Risco
Segundo o RUP, gerência de risco é uma dos aspectos mais importantes para o sucesso de um projeto de software. Riscos são identificados e “atacados” já nas primeiras fases do projeto. Segundo Kroll, “O gerente de projeto de sucesso é aquele que se faz presente e curioso, conversa com os membros do time, investiga sobre a tecnologia, quer conhecer o porquê, o como e o porquê novamente, tudo para identificar novos e inesperados riscos.

## Slide 18: Referências Bibliográficas
[1] Project Management Insitute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 2000 ed., EUA: Published by Project Management Institue Inc., 2000. 216 p. [2] WEST, David. Planning a Project with the Rational Unified Process. Rational Software White Paper, 2002.11p. [3] FISHMAN, Charles - Johnson Space Center Shuttle Software Group. “They Write the Right Stuff”. Fastcompany, ed. 6, p.95, 1996. [4] ARLOW, Jim; NEUSTADT, Ila. UML and The Unified Process. Grã Bretanha: Pearson Education Limited, 2002. 395 p