## Slide 1: MÉTODO ÁGIL XP (EXTREME PROGRAMMING
Aluna: Jailda Bomfim da Cruz
Professor: Diêgo Braga
Disciplina: Gerência de Projetos

## Slide 2: O método Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil que visa um rápido desenvolvimento, atendendo as reais necessidades do cliente e que permite modificações à medida que novas necessidades apareçam.
O foco no desenvolvimento ágil que o XP traz é de grande interesse para a indústria, podendo ocasionar inúmeros benefícios ao processo produtivo. Porém, atualmente faltam desenvolvedores capacitados para trabalhar com este método, gerando uma grande demanda de profissionais com este perfil.

## Slide 3: Aplicabilidade do XP:
Criado em 1996, por Kent Bech, no Departamento de Computação da montadora de carros Daimler Crysler, ele possui muitas diferenças em relação a outros modelos, podendo ser aplicado a projetos de alto risco e com requisitos dinâmicos;
O XP é um conjunto bem definido de regras;
Oferece condições para que os desenvolvedores respondam com eficiência a mudanças no projeto.

## Slide 4: Valores
Comunicação
Simplicidade
Feedback
Coragem

## Slide 5: Princípios Básicos
FeedBack rápido
Simplicidade
Mudanças incrementais
Abraçar mudanças
Trabalho de qualidade

## Slide 6: Práticas
Para aplicar os valores e princípios durante o desenvolvimento de software, o XP propõe uma série de práticas. Há uma confiança muito grande na sinergia entre elas, os pontos fracos de cada uma são superados pelos pontos fortes de outras.

## Slide 7: Jogo de Planeamento
No início da semana, desenvolvedores e cliente reúnem-se para priorizar as funcionalidades. Essa reunião recebe o nome de Jogo do Planeamento. Como o escopo é reavaliado semanalmente, o projeto é regido por um contrato de escopo negociável, que difere significativamente das formas tradicionais de contratação de projetos de software. Ao final de cada semana, o cliente recebe novas funcionalidades, completamente testadas e prontas para serem colocadas em produção.

## Slide 8: Pequenas Versões (Small Releases):
A liberação de pequenas versões funcionais do projeto auxilia muito no processo de aceitação por parte do cliente, que já pode testar uma parte do sistema que está comprando. As versões chegam a ser ainda menores que as produzidas por outras metodologias incrementais, como o RUP.

## Slide 9: Metáfora (Metaphor)
Procurar facilitar a comunicação com o cliente, entendendo a realidade dele. O conceito de rápido para um cliente de um sistema jurídico é diferente para um programador experiente em controlar comunicação em sistemas de tempo real, como controle de tráfego aéreo. É preciso traduzir as palavras do cliente para o significado que ele espera dentro do projeto.

## Slide 10: Projecto Simples (Simple Design)
Simplicidade é um princípio do XP. Projeto simples significa dizer que caso o cliente tenha pedido que na primeira versão apenas o usuário "teste" possa entrar no sistema com a senha "123" e assim ter acesso a todo o sistema, você vai fazer o código exato para que esta funcionalidade seja implementada, sem se preocupar com sistemas de autenticação e restrições de acesso.

## Slide 11: Testes de Aceitação (Customer Tests)
A equipe de desenvolvimento é formada pelo cliente e pela equipe de desenvolvimento.
Time Coeso (Whole Team)
São testes construídos pelo cliente em conjunto com analistas e testadores, para aceitar um determinado requisito do sistema.

## Slide 12
Ritmo Sustentável (SustainablePace)
Trabalhar com qualidade, buscando ter ritmo de trabalho saudável (40 horas/semana, 8 horas/dia), sem horas extras.

## Slide 13
Reuniões em pé para não se perder o foco nos assuntos de modo a efetuar reuniões rápidas, apenas abordando tarefas realizadas e tarefas a realizar pela equipe.
Reuniões em pé
(Stand-up Meeting):

## Slide 14
O código fonte não tem dono e ninguém precisa ter permissão concedida para poder modificar o mesmo. O objetivo com isto é fazer a equipe conhecer todas as partes do sistema.
Posse Coletiva
(Collective Ownership)

## Slide 15
É a programação em par/dupla num único computador. Geralmente a dupla é criada com alguém sendo iniciado na liguagem e a outra pessoa funcionando como um instrutor.
Programação em Pares
(Pair Programming)

## Slide 16
A equipe de desenvolvimento precisa stabelecer regras para programar e todos devem seguir estas regras. Dessa forma
parecerá que todo o código fonte foi editado pela mesma pessoa, mesmo quando a quipe possui 10 ou 100 membros.
Padrões de Codificação (Coding Standards)

## Slide 17
Primeiro crie os testes unitários (unit tests) e depois crie o código para que os testes funcionem. Esta abordagem é complexa no início, pois vai contra o processo de desenvolvimento de muitos anos. Só que os testes unitários são essenciais para que a qualidade do projeto seja mantida.
Desenvolvimento Orientado a Testes
(Test Driven Development):

## Slide 18
É um processo que permite a melhoria contínua da
programação, com o mínimo de introdução de erros e mantendo a compatibilidade com o código já existente. Refatorizar melhora a clareza (leitura) do código, divide-o em módulos mais coesos e de maior reaproveitamento, evitando a duplicação de código-fonte.
Refatoração (Refactoring)

## Slide 19
Sempre que realizar uma nova funcionalidade, nunca esperar uma semana para integrar na versão atual do sistema. Isto evita a possibilidade de conflitos e a possibilidade de erros no código fonte. Integrar de forma contínua permite saber o status real da programação.
Integração Contínua
(Continuous Integration)

## Slide 20
Pode-se concluir que o objetivo principal do XP é levar ao extremo o conjunto de práticas que são ditas como boas na engenharia de software. Entre elas pode-se citar o teste, visto que procurar defeitos é perda de tempo, deve-se testar constantemente, em vez de perder tempo com código sujo, melhorar o código sempre que uma nova mudança for feita. Portanto, como pode-se notar todas as coisas práticas do XP são levadas ao extremo.

## Slide 21
Bibliografia
http://www.devmedia.com.br/praticas-em-xp-extreme-programming/29330
http://intranet.fainam.edu.br/acesso_site/fia/academos/revista3/6.pdf